附件：《2025年7月服务质量处罚明细》

一、有效投诉明细

（一）盛天华府安防产品使用异常未及时处置的问题

（流程编号：NNh1202507110003）

诉求人于7月7日11:51首次致电95007热线反馈三件套使用体验不佳，要求上门拆除，话务员安抚无效后已下单，客户服务部已立即派单至工程技术部；工程技术部内勤周莉霞直至7月11日14:08才将信息转办至旧改施工微信群，导致问题未能及时处置，引发本起投诉。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为工程技术部，根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，按制度对工程技术部内勤周莉霞考核200元。

（二）吉丽嘉逸燃气表信息录入错误及异常数据未上报的问题

（流程编号：NNh1202506270002）

诉求地址安装的燃气表为气量表，2023年2月，网格员陈家强开通燃气时，误将气量表录为金额表，导致用户按金额购气但表具按气量计量，透支562.14m3（1557.13元）。后续核查发现：2024年1月，客户服务部网格员黄俊辉发现透支并下达换表任务，但当下用户不在南宁，后续未跟进；2024年天津中长安检员罗小鹏、客户服务部网格员梁佐铌上门安检均未上报气量异常，导致透支费用增长，增加追缴难度。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，按制度对客户服务部网格员陈家强、梁佐铌各考核200元/人，网格员黄俊辉已离职，不再追加考核；天津中长安检员罗小鹏问题由客户服务部根据服务协议向天津中长公司追责。

（三）广西电网公司南院生活区开通延时的问题

（流程编号：NNh1202507020001）

诉求地址于2025年6月24日16:05预约开通，开通时限为3个自然日，网格员应于6月27日前联系上门。用户曾四次致拨打95007热线催办，在第三次催办时，因工单已将超时，话务员下单催办，但因地址及工单类型错误，导致催办信息未扭转至南宁中燃，话务员操作错误导致催办延误；同时，客户服务部青秀北服务站网格员黄纪源未按服务时限及时联系账号下的待办工单，直至6月27日17:17（已超时）接到热线转办的催办信息后，才首次联系用户，网格员黄纪源存在超时未联系用户的问题。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，客户服务部网格员黄纪源已离职，不再追加考核；话务员工作差错由客户服务部按服务协议发函全国服务联络中心追责。

（四）低保名单对接受阻未主动跟进的问题

（流程编号：NNh1202507020003）

2025年4月起，南宁市民政局取消邮箱发送低保名单，改为各申请单位自行通过政务系统下载方式获取。客户服务部数字化专员彭华负责申请系统数据对接，但因系统安全审批未通过。客户服务部未主动沟通采取其他临时措施获取数据，导致用户未能及时申领4月-6月用气补贴而引发投诉。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，按制度对责任人客服部数字化专员彭华考核200元。

（五）福兴园南楼维保停气复供信息传递不及时的问题

（流程编号：NNh1202507080001）

福兴园小区因调压器维保，生产运营部计划7月3日8:30至11:30停气施工。现场人员于9:51维修完成后已通知调度中心，但当班调度员牙银象未及时通知客户服务部恢复供气，直至11:41才通知到位，导致停气复供延时。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为生产运营部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，按制度对责任人生产运营部调度员牙银象考核200元。

（六）南宁市粮油公司宿舍1#、2#项目进度管理不到位问题

（流程编号：NNh1202507170002）

南宁市粮油公司宿舍1#、2#为2023年老旧改项目，于2024年8月已完成红线内工程，剩余红线外80米气源工程未开展，因原施工队伍施工力量问题停滞，现场代表宁坤成未及时升级部门协调推进，导致项目停滞至今。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任人宁坤成考核200元。

（七）南宁市钢铁厂宿舍道路开挖恢复不及时的问题

（流程编号：NNh1202507210002）

南宁原钢铁厂生活区为老户项目，2025年6月中旬已完成红线内工程，因施工力量不足项目停滞，剩余红线内开挖道路未清理恢复。项目现场代表陆远，未能有效协调施工队伍开展收尾工作，且未及时升级部门协调解决（实际于7月20日左右才升级部门副经理）。小区内路面将近一个月时间未恢复，影响业主出行，引发本起投诉。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对现场代表陆远考核200元。同时，责成工程技术部管理人员督促施工队伍于8月4日前完成路面恢复，超期将对相关人员进行考核。

（八）菠萝岭西街施工力量协调不利导致项目工期超时的问题

（流程编号：NNh1202507110004）

菠萝岭西街为城中村天地楼项目，该项目于2024年8月15日已置换通气。诉求地址因厨房设置在楼栋后面，而该排房号立管统一布管在楼栋门前，导致该户未能通气。原2024年12月投诉后，市场部已重新现勘并下施工任务，承诺春节后完工通气，但因施工力量不足，至今未进场施工。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，现场代表陆远已及时将情况升级部门请求协调解决，并按月向催办部门，已尽协调义务，本次拟不对其定责；部门经理吴伟权，未能有效协调施工队伍进场施工，按制度考核200元。

二、投诉工单和协调工单处罚明细

| 序号 | 问题类型 | 工单编号 | 问题详情 | 责任部门 | 岗位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务延迟 | 0125060624281991 | 改装迟延 | 生产运营部 | 维抢员 | 何炳东 |
| 2 | 服务质量 | 0125070328917966 | 工作出错 | 客户服务部 | 营业员 | 李文希 |
| 3 |  | 0125070529300866 |  |  | 营业员 | 黄海瑞 |
| 4 |  | 0125071631154848 |  |  | 网格员 | 甘荣耀 |
| 5 |  | 0125072031754214 |  |  | 网格员 | 黄逸阳 |
| 6 |  | 0125062728041824 |  | 工程技术部 | 现场代表 | 易泽明 |
| 7 | 工单超期处置 | DH120250528007064 | 超期返单 | 企业管理部 | 服务监督专员 | 杜玉明 |