附件：《2025年8月服务质量处罚明细》

（一）原郊区供销社宿舍施工力量协调不利导致工期延误的问题

（流程编号：NNh1202507160004）

原郊区供销社宿舍为2021年旧改项目，该项目因红线外市政开挖受阻目停滞。2025年3月明确解决方案，但因施工力量不足，至今未能进场施工，导致项目再次超承诺时限未完工，引起市民不满。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉。现场代表已按要求每月向部门报备无施工力量问题，已尽协调义务，本次不对其定责；工程技术部经理吴伟权，未能有效协调施工队伍进场施工，按制度对责任人吴伟权考核200元。

（二）联发臻境因内部跨部门沟通不畅导致服务延时的问题

（流程编号：NNh1202507230003）

诉求地址于6月23日起，共计4次预约上门现勘，存在问题如下：根据集团要求，燃气管严禁穿越卫生间。6月28日上门预算技术员却要求用户自行致电95007热线预约网格站上门出具方案，对于标准问题，两个部门未能拉通统一，且散户模块未能内部协调转办，让用户重新预约，引起用户不满。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃服务监督管理制度》投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对于非用户原因退单及内部协调转办引起的投诉问题屡次发生，未有改进，零星模块主管存在管理责任，按制度对工程技术部现场主管李波林考核200元。

（三）凯誉学府小区市政开挖申请资料填报不合格导致项目延期的问题

（流程编号：NNh1202507290002）

凯誉学府为新建项目，工程技术部现场代表梁冰涛于5月底提交开挖证，但因其未注意检查方案内容，照片混乱重复，被交警部门2次回退要求整改，导致申办延时。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任人工程技术部现场代表梁冰涛考核200元。

（四）友爱南路13号小区未及时申报开挖施工许可证导致工期延误的问题

（流程编号：NNh1202508130002）

友爱南路13号大院为新建项目，红线内工程已于5月完工。工程技术部现场代表陆远未立即申办开挖证，直至6月底才申报，导致施工延误，且造成集中投诉。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任人工程技术部现场代表陆远考核200元。

（五）南宁市钢铁厂宿舍开挖施工路面未及时恢复的问题

（流程编号：NNh1202508180006）

南宁原钢铁厂生活区燃气燃气工程于2025年6月中旬已完工，因施工力量不足，且现场代表陆远未及时升级部门领导协调等原因，小区内开挖路面直至8中旬未完成恢复。首次投诉后，已对施工队伍和现场代表进行处罚（流程编号：NNh1202507210002），并责成施工队伍于8月4日前完成路面恢复。施工队伍虽已按要求于7月29日进场，但因连续降雨天气影响，导致未能按承诺时间恢复。工程技术部现场代表陆远，对无法按承诺时间恢复的问题，未主动粘贴告示向居民做好解释，导致再次产生投诉；企业管理部服务监督专员杜玉明，未按工作要求将该项目列入督办台账进行跟踪和升级，督办履职不到位，对本次投诉负监督不力责任。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对现场代表陆远考核200元，对服务监督专员杜玉明考核200元。

（六）喜乐荟散户安装工单下错内容导致安装迟延的问题

（流程编号：NNh1202508180002）

诉求地址于7月22日首次报装，期间因工程技术部零星工程组现场代表陆军下错工单内容，导致安装延误。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任人工程技术部现场代表陆军考核200元。

（七）龙域香醍半岛53号楼下错通气点火单的问题

（流程编号：NNh1202507250008）

龙域香醍半岛53号楼未通燃气，话务员戴礼洋和营业员谢祖霖未按流程核实《报装通知》开通办法，下错通气点火单导致业主投诉。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，责任部门为客户服务部，对客户服务部营业员谢祖霖考核200元，全国联络中心责任由客户服务部根据服务协议进行考核。

（八）未宣贯与落实《临时道路铺设钢板施工方案》导致问题重复出现的问题

（流程编号：NNh1202508200004）

荣光北路东四里临时施工钢板噪音及临边翘起存在安全隐患的问题，共计接到3起投诉。关于临时钢板产生噪音问题，工程技术部部市政工业现场管理主管黄照华，虽制定了《临时道路铺设钢板施工方案》，但未切实组织宣贯与落实，仅简单在部门群内发布，既未召集现场代表开展专项学习，也未对施工队伍提出严格执行的要求。致使工作标准流于形式，未能实现预期优化效果，最终导致同类问题再次发生。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任人黄照华考核200元。

（九）广西师范学院危旧房改项目开户信息录入出错导致长期未结算问题

（流程编号：NNh1202507230006）

客户服务部网格员廖文宏2022年8月22日上门为该户通气点火完成后，系统状态选错“未完成”，故系统登记该户一直为“已开户待点火”状态，导致该户华通NB金额表长期未抄表结算；2025年5月12日，天津中长安检员陈瑶上门安检成功，亦未上报未开通仍可用气问题。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对客户服务部网格员廖文宏考核200元/人，天津中长安检员陈瑶由客户服务部根据服务协议向天津中长公司追责。

（十）江南华府表数据异常未上报问题

（流程编号：NNh1202507240001）

2022年8月10日起，投诉地址燃气表已出现透支用气问题，客户服务部网格员凌云、黄晓峰，天津中长安检员吴友胜、黄辉均存在未按工作标准上报气量异常的情况。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对客户服务部网格员凌云、黄晓峰各考核200元/人，天津中长安检员由客户服务部根据服务协议向天津中长公司追责。

（十一）营业员因查错文件未按政策给予低保户赠气问题

（流程编号：NNh1202508040001）

客户服务部营业员黄晶晶受理用户申领2025年4-5月低保燃气补贴时，因查错文件误判其不符合申领资格，引发用户投诉。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任人营业员黄晶晶考核200元。

（十二）常青藤表数据异常未上报问题

（流程编号：NNh1202508110005）

诉求地址于2023年1月1日安检已已出现透支用气问题，客户服务部网格员黄光近、陆明平，天津中长安检员罗弘川、黄龙春上门服务发现问题均未按工作标准将气量异常上报。

经公司研究决定，该起投诉判定为我司责任有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对客户服务部网格员黄光近、陆明平各考核200元/人，天津中长安检员责任由客户服务部根据服务协议对天津中长公司追责。