附件：《2025年9月服务质量处罚明细》

一、有效投诉明细

（一）社会主义学院宿舍工程协调不力的问题

（流程编号：NNh1202508250004）

社会主义学院宿舍为老户开发项目，于2024年5月24日下达施工任务书，因建工一安公司内部管理原因，至今已超期一年未进场。工程技术部对队伍协调管理不力，导致项目长时间停滞，引起业主投诉。

经公司领导决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对工程技术部副经理陆璐、部门经理吴伟权，各考核200元。

（二）大板一区宿舍燃气管道安装未按工作标准升级处置的问题

（流程编号：NNh1202508260005）

该户于2025-07-31首次申请安装，因用户须改支管，工程技术部8月1日重新下达上门预算工单，期间因用户多次变更诉求，话务员未按升级标准升级处置，及客户服务部服务运营监督员雷丽丽未按工作标准催办，信息遗漏，导致该户直至9月1日完成改管，历时1个月。

经公司领导决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任人服务运营监督员雷丽丽考核200元；话务员问题由客户服务部按服务协议向全国服务联络中心发起考核。

（三）沁园小区危旧房改造项目安装迟延的问题

（流程编号：NNh1202509020003）

经核实，诉求人于8月3日首次申请通气点火，因燃气表安装于水池下方不符合安全规范须改管移表。因原工单结单内容不明确、内部信息流转不畅等原因，导致问题多次被错误处理，未能及时解决，引发用户强烈不满，该户最终以合计10次来电完成改管服务。

经公司领导决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部和客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对相关责任人考核如下：

1、客户服务部网格员龙济，结单内容未明确整改方案，未有效传递用户诉求，导致工单多次派错部门，且在用户多次预约错误后未协助内部下单，反而要求用户自行重新预约，按制度考核200元；

2、散户施工队员陆明星，在知悉用户质疑“部门串通多收费”后未上报反馈，导致问题处置断层，按制度考核200元；

3、客户服务部运营监督专员肖玲，未认真复核下单记录并正确下单，按制度考核200元/人；

4、话务员未认真复核下单记录并正确下单的问题，由客户服务部按服务协议向全国服务联络中心发起考核。

- 园湖路广播电视局宿舍未及时清理泥土问题

（流程编号：NNh1202509020003）

园湖路广播电视局宿舍开展的埋地管旧改工作于8月31日已完成。物业于9月4日首次致电12345热线投诉，燃气工程完工后未清扫地面及恢复绿植。接到投诉后，工程技术部原承诺于9月20日前完成收尾工作，但因超期未兑现承诺导致物业方再次投诉。

深入调查发现，本次事件暴露出以下突出问题：其一，施工队在完成路面硬化后，遗留两堆泥土未清理；且在首次接到投诉后，未联系投诉人共同赴现场复核指认，仅凭主观判断便反馈“现场未见尘土”，答复已清理完毕，行为敷衍。其二，施工队未严格执行施工恢复标准按原貌种植草皮，而是擅自改为播撒草种，且此关键变更未与业主管理单位进行任何沟通，存在违规作业。其三，工程技术部现场代表履职严重不到位，未对施工单位恢复情况实施任何现场复核或 检查照片，即于9月22日上午贸然回复我部称已恢复完成；直至我部要求提供佐证照片时，才发现未种植草皮的真实情况。其四，施工队伍信用缺失，于9月22日晚承诺次日购买草皮恢复，但经我部9月23日多次催促后再次失信，直至9月24日晚才最终完成路面冲洗和草苗种植。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对于施工单位责任心缺失、承诺屡次失信、标准执行随意、沟通意识淡漠的问题，责成工程技术部按合同对施工单位进行考核；工程技术部现场代表欧杨阳，对项目管理作风不实、监督审核流于形式、履职尽责严重缺位，考核200元。

(五)华润西园悦府维修延误、沟通缺失及不当营销等问题

（流程编号：NNh1202507160004）

客户服务部网格员覃华江因处理上一户漏气问题，未能按约定时间到达投诉地址，且未做好解释沟通工作，并在服务过程中出现销售保险话术不当问题；话务员在接到该户咨询保险是否为强制购买，并要求退保时，话务员处理技巧欠缺且未记录诉求升级，导致本起投诉。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对客户服务部网格员覃华江考核200元/人；话务员问题由客户服务部按服务协议向全国服务联络中心发起考核。

（六）英伦第六区维修处置延误问题

（流程编号：NNh1202508180010）

该户于8月13日17:35报修无法用气，曾10次致电95007热线催办，时任江南服务站站长姚明宇在排班与管理上存在疏漏，最终问题实际于8月15日 09:23才得以解决，历时约40小时。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对时任江南服务站站长姚明宇各考核200元/人。

（七）邕江郡25号楼702号数据异常未上报问题

（流程编号：NNh1202508260003）

该户因历年上门人员（天津中长安检员李少扬、梁辉光、吴德银、张洲，客户服务部网格员覃华江、杨祥伟）未按工作标准上报气量异常情况，导致该户透支金额增大，用户接受度低。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对客户服务部网格员覃华江、杨祥伟各考核200元/人；天津中长安检员责任由客户服务部根据服务协议对天津中长公司追责。

- 丽汇嘉园2号楼3单元804号数据异常未上报问题

（流程编号：NNh1202508250001）

该户因历年上门人员（安检人员陈隆辉、钟光辉、农世鹏）未按工作标准上报气量异常情况，导致该户透支金额增大，用户接受度低。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对客户服务部网格员陈隆辉、钟光辉各考核200元/人；天津中长安检员责任由客户服务部根据服务协议对天津中长公司追责。

- 紫荆苑68号楼1单元3号数据异常未上报问题

（流程编号：NNh1202508270001）

经核查，客户服务部网格员邓德华、李世臻、天津中长安检员黄佳莹、梁屹、卢兴敏、甘振营、潘正鹏未按工作标准核对用气情况及上报气量异常情况，导致该户透支金额增大，用户接受度低。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对客户服务部网格员邓德华、李世臻各考核200元/人，天津中长安检员责任由客户服务部根据服务协议对天津中长公司追责。

- 南湖景园赏湖居燃气表故障处置流程延后问题

（流程编号：NNh1202509100002）

该户因安装报警器后频繁停气，于9月8日联系客服热线报修。因话务员业务能力差，地址查询耗时长，未按业务要求指导，且将工单错派至工程部，首次延误了故障处理；在重新正确派单后，因用户失约，网格员等待半小时后离开并办结工单。目前客服部对于用户未按约定时间抵达的问题，处理标准过于简单粗暴，未制定工单内部流转的升级机制，还须用户重新自行预约，进一步激化矛盾。服务站长期以人员不足为由，对于客诉问题未能有效治理。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为客户服务部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，话务员问题由客服部按服务合同向呼叫中心发起考核；青秀北网格站站长张培裕、分管副经理谢光劼对内管理不严，按制度考核200元/人。

- 富良国际管道堵塞处置延时问题

（流程编号：NNh1202509160006）

该地址于2025年8月11日开通时发现气小问题，客户服务部已随即报工程部处理，工程部核实为入户支管堵塞导致，最终2025年9月12日完成处理，历时32天，期间用户催办13次。根据公司要求，此类直接影响客户正常用气的整改问题，应参照抢修标准，在24小时内完成处理。但本次事件的实际处理周期远超标准时限，未能达到公司既定的服务承诺与客户期望，对客户体验造成了负面影响。

经公司研究决定，该起投诉判定为有效投诉，责任部门为工程技术部。根据《南宁中燃企业管理制度》第四部分第三节第五条“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，对责任现场代表易泽明扣罚200元/人。